环保管家业务操作系统

产品定义与一期范围

|  | 核心定位：不是通用知识库，而是把多企业环保资料、结构化台账、证据检索、整改任务、服务时间线、客户门户与经营跟进连成闭环的多租户运营平台。 |
| --- | --- |

| 版本 | v0.2 研究与范围稿 |
| --- | --- |
| 状态 | SCOPE_DRAFT · 待首个试点企业确认 |
| 一期建议 | 1 家服务商 / 1 个地区 / 1 个主场景 / 3–5 家企业 / 网页端 |
| 日期 | 2026-08-04 |

设计边界

本文用于把口述需求、旧黑客松 Demo 审计和公开行业资料固化为开发基线；法规与数据合规内容不替代律师、网安机构或环保专业人员的正式意见。

# 1. 结论先行

这个方向成立，但产品不应被定义为“给每家公司建一个 AI 知识库”，而应被定义为：

|  | 环保管家业务操作系统 + 企业客户门户。它把每家企业的原始环境资料、结构化台账、检索索引、问题与任务、服务时间线和版本化报告放进同一个可追溯工作空间。 |
| --- | --- |

对外业务名称宜使用“企业环保管家”或“第三方环保管理服务”。“环境污染第三方治理”通常更偏治理设施建设、运营和实际污染治理；环评、监测、工程设计运维等专业服务也应在合同和系统中单列服务边界，不要自动混成一个无限责任的“环保托管包”。[R15]

推荐的产品形态是：

1. 环保服务商运营后台：管理全部受托企业、人员、资料质量、问题、任务、期限、服务进度和续约/跟进机会。

2. 企业客户门户：企业负责人只查看本企业资料、问题、待办、报告和近期事项，并可上传补件、反馈和确认。

3. 共享专业资料中心：维护国家/地方政策、标准、技术规范和内部 SOP，按地区、行业、有效期和版本管理。

4. 合作伙伴工作台（后置）：合作伙伴只能访问被分配的企业和被授权的操作，访问有期限并全量留痕。

5. 小程序（后置）：用于查看、提醒、拍照上传、确认任务；复杂资料复核仍以网页为主。

当前目录名是“安环项目”，但本轮口述确认的业务集中在环保托管。一期不应顺手扩成完整安全生产/EHS 系统。

# 2. 口述内容中已经确认的需求

• 环保服务公司采用持续托管模式，而不是只交付一次报告。

• 服务人员替企业收集、整理和维护多格式环境资料与台账。

• 输入包括 Office 文件、电子 PDF、扫描 PDF、图片和可能的历史纸质资料。

• 每家企业需要独立资料空间，并进行分类、搜索和后续更新。

• 除企业专属资料外，还需要共享的国家、地方政策与专业资料库。

• 企业负责人只能查看本企业情况。

• 服务商管理员需要跨企业查看问题、进度和后续业务跟进情况。

• 后续存在合作伙伴制度，合作伙伴只能查看其负责的企业。

• 每家企业需要未来事项提醒和历史服务时间线。

• 首期以网页为主，后续再考虑小程序。

尚未确认：首个地区和行业、企业数量、资料规模、托管服务清单、报告模板、真实数据授权、专家角色、验收方法、部署地点、预算与工期。

# 3. 与行业做法的匹配度

这个模式不是凭空设想。现有公开实践已经出现以下共性：

• “环保管家”被定义为专业化、定制化的第三方环境综合服务，并强调全过程服务和问题解决。[R1]

• 现行地方标准已把服务团队、服务流程、服务内容、绩效评价和服务成果纳入规范范围。[R2]

• 公开实践明确提出“一企一档”、纸质与电子档案、定期更新、运行台账、月报/季报、培训和问题跟踪。[R3]

• 浦东 2024 年指导意见把环境档案、巡查填报、问题整改闭环、宣传培训和任务落实列为信息平台基础功能，并要求动态管理与服务机构考核。[R4]

• 上海示范项目公开呈现过“统一纳入区级信息平台”“摸底建库、数智协控”“企业环保标签式动态管理”等模式。[R5]

因此，用户提出的企业列表、状态展示、动态跟进和企业独立门户方向是合理的。真正的差异化不在“有知识库”，而在于能否把专业人员的托管流程标准化、留下证据，并证明服务持续产生了结果。

## 3.1 行业做法对应的标准服务流程

签约/授权/保密 -> 企业与厂区建档 -> 资料收集与缺口盘点 -> 基线诊断 -> 义务与巡查计划 -> 发现项 -> 整改任务 -> 企业整改 -> 顾问复查 -> 专家确认 -> 报告/日历/持续更新 -> 服务终止时完整移交

平台应覆盖这条完整链路，而不是只覆盖“上传文件—AI 问答”。企业仍承担环保主体责任；服务商需要明确受托事项、责任边界、信息保密、成果交接和外部专业服务的衔接方式。[R15][R16]

## 3.2 法规库必须处理“时间状态”

法规不能按“发布时间最新”直接认定为当前有效。记录至少区分：已公布未施行、当前有效、即将废止、已废止、地方文件待复核，并保存新旧条文映射。尤其是《中华人民共和国生态环境法典》已公布、将于 2026-08-15 施行，这类切换期正是普通文档库最容易给出错误答案的场景。[R17]

# 4. 必须修正的五个产品认知

## 4.1 “企业知识库”应改成“企业环境档案空间”

知识库只是检索层。正式产品必须同时保存：

1. 不可被派生文本替代的原始文件。

2. 带页码/坐标/置信度的 OCR 与版面解析结果。

3. 人工确认后的结构化台账和关键字段。

4. 用于搜索与问答的关键词和向量索引。

5. 由证据产生的问题、任务、报告和审计记录。

## 4.2 不建议继续使用一个“综合合规分”代表企业状态

旧 Demo 的固定 60/100 容易制造确定性。正式版先拆成三个独立指标：

• 资料完整度：已收集、缺失、过期、待复核。

• 服务执行度：待办、逾期、已完成、待企业反馈。

• 专家确认风险：高/中/低/无法判断，必须能展开到证据。

只有建立稳定规则和足够 Gold 样本后，才考虑对外展示综合指数。

## 4.3 “发现问题”与“营销机会”必须分开

合规发现属于专业服务记录；商业跟进属于 CRM 记录。建议采用：

发现项 -> 人工确认 -> 转为服务机会 -> 跟进 -> 方案/签约/关闭

不能让 AI 自动把企业问题变成营销名单，也不能默认把企业资料开放给合作伙伴。企业合同、隐私告知和授权范围必须支持这种用途。

## 4.4 时间线要拆成“未来日历”和“历史轨迹”

• 合规/服务日历回答“接下来要做什么”：许可证到期、监测、台账、报告、补件、复核、现场服务。

• 审计时间线回答“过去发生了什么”：上传、版本变更、检查、问题发现、任务完成、专家确认、报告签发、客户反馈。

## 4.5 平台不能替代企业主体责任和官方申报系统

排污单位仍需对许可申请、监测、台账和执行报告负责；全国排污许可证管理信息平台是官方申报与公开入口。[R6][R7] 本产品负责准备、检查、提醒、复核和服务留痕，不自动承诺企业“合规”，也不在一期自动代替政府申报。

# 5. 产品结构

平台按四个业务域组织，不能混成一个无边界 RAG 库：

| 业务域 | 核心内容 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 企业资料域 | 法人、厂区、“一企一档”、原件、OCR、分类、版本和关键台账 | 企业强隔离 |
| 通用法规域 | 国家/省/市政策、标准、技术规范、版本与适用范围 | 公共或受控共享 |
| 合规运营域 | 义务、巡查、发现项、整改、复查、日历、报告 | 按企业与职责授权 |
| 服务经营域 | 客户组合、工作量、服务机会、续约、伙伴跟进 | 服务商内部；与专业结论分离 |

## 业务关系（文字版）

| 入口 / 资料源 | 进入平台后的结果 |
| --- | --- |
| 环保服务商运营后台 | 跨企业服务总览、分工、质量与经营跟进 |
| 企业客户门户 | 仅本企业资料、问题、待办、报告与反馈 |
| 合作伙伴工作台 | 仅授权期内被分配企业的允许内容 |
| 企业档案 + 共享法规 | 权限过滤后检索，形成带页码证据的发现项 |
| 发现项 | 整改任务、服务日历、专家复核与版本化报告 |
| 人工确认的发现项 | 可另行转为服务机会，不改变专业结论 |

## 5.1 环保服务商运营后台

首页不是简单风险排行，而是跨企业服务运营视图：

• 企业名称、行业、地区、厂区、管理类别。

• 资料完整度、待复核文件、最近更新时间。

• 高优先级发现项、逾期任务、下一关键日期。

• 当前顾问、专家、合作伙伴和客户联系人。

• 最近现场服务、最新报告、企业反馈状态。

• 合同/服务阶段与已人工确认的服务机会。

• 按负责人、地区、行业、风险、逾期和资料状态筛选。

## 5.2 企业工作空间

每家企业使用相同导航：

1. 总览。

2. 企业与厂区档案。

3. 资料中心。

4. 证照与关键台账。

5. 发现项。

6. 任务与日历。

7. 报告。

8. 服务时间线。

9. 企业用户与权限。

10. 内部跟进（仅服务商可见）。

## 5.3 企业客户门户

企业负责人默认看到：

• 本企业当前资料状态。

• 近期必须处理的事项。

• 待补资料、待确认问题和逾期任务。

• 已复核报告与历史版本。

• 服务人员最近更新和下一次服务安排。

企业客户不应看到服务商内部评价、利润、销售备注、其他企业、模型内部参数或未复核草稿。

## 5.4 共享专业资料中心

至少分成三个库：

• 法规政策库：国家/地方政策、法律法规、排放标准、技术规范和办事指南。

• 内部方法库：服务 SOP、检查清单、报告模板、分类规则和培训材料。

• 匿名案例库：经授权并脱敏的历史问题和处理经验。

法规记录必须包含来源链接、发布机构、地区、行业、发布日、施行日、失效/替代关系、版本和专家确认状态。不能只保存一段 AI 摘要。

# 6. 文档入库与搜索准确性方案

## 6.1 一期处理流水线

上传 -> 安全检查 -> 原件保存/哈希 -> 原生文本抽取 -> 图像页 OCR -> 版面与表格解析 -> 文件分类 -> 字段抽取 -> 低置信度人工复核 -> 建索引 -> 可搜索

原则：

• Office 和可搜索 PDF 优先抽取原生文本，避免无意义地二次 OCR。

• XLS/XLSX 应保留工作表、单元格范围、公式与显示值，证据位置使用“工作表 + 单元格范围”，不能虚构页码。

• DOCX/PPTX 等非分页稳定格式可同时生成标准化 PDF，作为视觉复核和引用载体。

• 扫描页保留页图、文字坐标、表格结构、置信度和 OCR 引擎版本。

• 低清、倾斜、模糊、缺页、密码保护和超大文件在入口明确报错或进入重扫队列。

• 原件、解析结果、人工修订和索引分别版本化；索引可重建，原件不能被覆盖。

• 人工修订生成新的派生版本并记录修改人和原因，不覆盖 OCR 初始结果。

• 文档智能解析通常需要同时处理文本、表格、勾选项、标题和版面结构，而不只是输出一段纯文本。[R12]

质量门分为六层：文件完整性/恶意文件、页面可读性、版面与表格、资料分类、关键业务字段、人工复核。企业名、统一社会信用代码、许可证号、日期、限值、单位、签章等高风险字段不能只看模型平均置信度。

## 6.2 推荐元数据

每份文件至少记录：

• 企业、厂区、服务项目。

• 文件类型、业务主题、来源渠道。

• 文件日期、有效期、到期日、版本。

• 地区、行业、许可证/项目编号。

• 原件/复印件/扫描件、签章情况、保密等级。

• 上传人、复核人、当前状态。

• 原件哈希、页数、解析状态、OCR 质量。

## 6.3 检索策略

只做向量搜索不够。环保资料含大量精确编号、标准号、日期、污染物和设备名称，一期应采用：

1. 元数据和权限过滤。

2. 关键词/BM25 检索精确编号和术语。

3. 向量检索处理同义表达和自然语言问题。

4. 结果融合后重排。

5. 返回原文、页码、坐标、文件版本和来源库。

成熟搜索系统通常将全文 BM25 与向量结果组合，并在候选结果上执行语义重排。[R13]

企业资料库、法规库和内部方法库分别检索，再由服务端合并结果并清楚标注来源。任何检索都必须先应用企业/角色权限，不能先跨企业搜索再在页面隐藏结果。

## 6.4 准确率不是一个数字

一期建立按文件类型分层的 Gold 集，至少覆盖：

• 可搜索 PDF。

• 清晰扫描 PDF。

• 低清/倾斜/盖章扫描件。

• 表格型台账。

• 许可证、批复、检测报告和运行记录。

建议试点指标（上线前再用真实样本校准）：

| 指标 | 一期建议目标 |
| --- | --- |
| 文件入库成功率 | >= 95% |
| 专家标注问题的 Recall@10 | >= 90% |
| 引用落到正确文件与页码 | >= 95% |
| 关键字段进入正式报告前人工复核覆盖率 | 100% |
| 严重跨企业数据泄漏测试 | 0 |
| 冻结版本报告可重复生成 | 100% |

OCR 的字/词错误率、字段准确率、文件分类准确率、检索召回和引用准确率必须分别统计。模型置信度用于分流人工复核，不能直接等于真实准确率。[R14]

除上述业务目标外，还应持续记录 OCR 字符错误率、关键字段精确率/召回率、表格单元格准确率、Candidate Recall@20/50、正确拒答率、人工修改率、p95 延迟以及每页入库成本。约 20% Gold 样本应保留为盲测集，避免只在已调参样本上看起来“很准”。

# 7. 角色与权限

采用“角色 + 数据范围 + 临时授权”组合，而不是只写几个前端菜单。

| 角色 | 默认数据范围 | 主要能力 | 默认禁止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台技术管理员 | 系统级 | 配置、运维、账号、审计 | 无业务结论权限 |
| 服务商管理员 | 全部受托企业摘要 | 分配人员、看经营/服务总览 | 原始资料默认不可见；不替专家确认结论 |
| 环保顾问 | 被分配企业 | 资料、发现项、任务、服务记录 | 查看未分配企业 |
| 专家复核人 | 被分配企业/专题 | 通过、驳回、无法判断、意见 | 商业跟进和客户定价 |
| 合作伙伴 | 被分配企业且在授权期内 | 查看允许内容、记录跟进 | 全局搜索、批量导出、编辑专业结论 |
| 企业负责人 | 本企业/厂区 | 查看、上传、确认、分派企业内部任务 | 服务商内部备注和其他企业 |
| 企业协作者 | 本企业限定模块 | 上传、补件、处理任务 | 用户管理、正式报告签发 |
| 销售/运营 | 经人工转化的商机层 | 跟进、方案、续约 | 原始资料、个人信息、修改专业严重度 |
| 审计查看者 | 指定范围只读 | 查看版本与操作记录 | 修改业务数据 |

数据库层建议对核心业务表启用行级安全策略；PostgreSQL RLS 可以按用户限制可读取和修改的行，并在没有匹配策略时默认拒绝。[R11] 应用账号不得是表所有者、超级用户或拥有 BYPASSRLS。应用层还要做对象存储路径、搜索索引、预览、计数/聚合、缓存、导出和后台任务的同范围校验；不能信任浏览器传入的企业 ID。

# 8. 合作伙伴制度的处理

合作伙伴模式会显著放大越权和商业边界问题，因此建议：

• 一期数据模型预留 partner_assignment，但不立即开发完整佣金和结算系统。

• 授权必须绑定企业、厂区、模块、操作、起止时间和授权人。

• 默认只能查看摘要，下载原件和导出报告需要单独权限。

• 合作伙伴跟进备注与环保专业结论分开保存。

• 合作终止后自动失效，并保留历史操作记录。

• 企业员工联系方式等个人信息若用于新的营销目的，需要重新评估处理依据、告知和权限边界。

# 9. 数据与合规底线

• 企业资料可能包含联系人、身份证明、签字、员工记录和设备/生产信息，应先做数据分类分级。

• 《个人信息保护法》要求目的明确、与目的直接相关和最小范围收集；将资料从“环保托管”改用于合作伙伴营销不能默认视为同一用途。[R8]

• 《网络数据安全管理条例》自 2025-01-01 起施行，要求按数据重要程度和泄露危害实施分类分级保护。[R9]

• 分类名称可衔接 GB/T 43697-2024、HJ 417-2025 和 GB/T 45408-2025；“重要数据”先设为待识别状态，不由产品团队凭感觉认定。[R18][R19][R20]

• 合同应明确企业、环保服务商、云/OCR/模型供应商、合作伙伴分别是何种数据处理角色，以及服务终止后的导出、返还、删除和留存规则。

• 真实客户资料默认在境内处理，未经审批不得进入供应商训练集；第三方 OCR、模型、日志和客服工具都要进入供应商清单。

• 管理员和合作伙伴启用 MFA；所有搜索、查看、下载、导出、上传、OCR 修改、权限变更、临时提权和报告签发均进入审计记录。

• 平台安全管理员默认不浏览业务原件；确需处理事故时采用绑定企业、理由和时限的临时提权。

• 正式上线前评估 ICP 备案、网络安全等级保护、日志留存、备份恢复、数据出境和第三方模型调用要求；具体等级和义务由专业机构结合部署与业务判定。

• 第三方环保服务机构存在出具虚假报告等执法案例，因此系统必须保留原件、修改人、复核人、规则版本和报告版本，AI 不得覆盖原始证据。[R10]

# 10. 企业时间线和服务闭环

统一事件模型至少支持：

| 事件类型 | 示例 | 是否需要负责人/期限 |
| --- | --- | --- |
| 法定/许可日期 | 许可证到期、执行报告、监测频次 | 是 |
| 资料事件 | 上传、补件、版本替换、过期 | 视情况 |
| 现场服务 | 巡检、培训、采样、会议 | 是 |
| 发现项 | 缺证、矛盾、异常、待专家确认 | 是 |
| 整改任务 | 补文件、整改、复测、复核 | 是 |
| 专家事件 | 通过、驳回、无法判断 | 是 |
| 报告事件 | 草稿、冻结、签发、作废 | 是 |
| 客户互动 | 已通知、已反馈、已确认 | 是 |
| 商业跟进 | 机会、方案、签约、关闭 | 是；仅内部 |

提醒支持负责人、提前天数、重复规则、升级路径和完成证据。系统不能只发提醒，还要知道“谁负责、为何到期、完成证据是什么”。

# 11. 一期范围

## 11.1 建议范围

1 家环保服务商 + 1 个地区 + 1 个主行业/服务场景 + 3-5 家试点企业 + 网页端

一期必须包含：

1. 登录、用户、企业和厂区。

2. 服务商管理员、顾问、企业负责人三类核心角色。

3. 企业隔离和操作审计。

4. 多格式上传、原件存储、解析/OCR 状态和失败队列。

5. 文件分类、关键元数据和人工修订。

6. 企业资料与共享法规的分库检索，返回页码证据。

7. 企业列表、企业总览、资料中心。

8. 发现项、任务、日历和历史时间线。

9. 企业门户的查看、补件和确认。

10. 基于冻结版本生成试点报告。

11. Gold 样本与检索/抽取回归测试。

## 11.2 一期明确不做

• 完整安全生产/EHS。

• 自动政府申报、自动换证和自动提交执行报告。

• 在线监测或 IoT 接入。

• 无人工复核的正式合规判断。

• 开放注册、复杂计费和大规模 SaaS。

• 完整合作伙伴佣金/结算。

• 小程序完整功能。

• 全国全部行业和地方政策自动适用判断。

## 11.3 分期建议

| 阶段 | 目标 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 0. 范围与数据基线 | 选试点、拿授权、建立 Gold | 业务流程、数据字典、样本、验收指标 |
| 1. 内部可用版 | 服务人员真实使用 | 企业档案、OCR、搜索、任务、时间线 |
| 2. 客户 UAT | 企业负责人参与闭环 | 企业门户、补件、确认、报告版本 |
| 3. 有限生产试点 | 稳定运行与安全验证 | 权限审计、备份、监控、服务考核 |
| 4. 扩展 | 经试点验证后扩张 | 合作伙伴、小程序、更多行业和地区 |

# 12. 技术实现原则

一期用模块化单体，不拆微服务：

• React/TypeScript 网页端，复用旧 Demo 的视觉语言但重写数据链路。

• 一个正式 API 服务，所有 AI、OCR、搜索和权限请求走服务端。

• PostgreSQL 保存企业、权限、文档元数据、发现项、任务、报告版本和审计事件。

• 对象存储保存原件、页图和派生文件，使用哈希、版本和签名访问。

• 一个后台 Worker 处理 OCR、分类、索引和报告任务。

• 一期采用一个同时支持 BM25 与向量检索的搜索引擎，并在检索时强制注入 ACL 过滤；不额外引入知识图谱、消息总线或独立向量库。

• 搜索索引是可重建派生层，原始事实始终来自原件和人工确认数据。

• OCR/模型选择必须先用真实脱敏 Gold 样本比较本地方案和合规可用的云服务，再决定采购。

# 13. 下一次与对方确认的十个问题

1. 首批企业大约多少家，是否已有愿意试点的客户？

2. 首个行业、地区、厂区和托管服务项目是什么？

3. 目前从收资料到月报/季报/整改跟踪的真实人工流程是什么？

4. 最常见的十类文件、文件量、页数和扫描质量如何？

5. 企业老板最关心的三个结果是什么？

6. 管理后台最先要解决的三个管理问题是什么？

7. 哪些人能作专业结论，哪些结论必须复核或签字？

8. 企业资料能否用于模型/OCR，是否要求本地或境内处理？

9. 合作伙伴在一期是否真的需要登录，还是先由内部人员代管？

10. 一期验收终点是内部可用、客户 UAT，还是正式生产运行？

# 14. 当前建议的决策

一期按“环保托管运营平台”而不是“通用安环/EHS”立项；先服务环保服务公司的真实交付流程，再开放企业门户；合作伙伴权限在数据模型中预留、完整界面后置；小程序只在网页试点稳定后建设。

正式编码前，只需要再冻结四件事：首个试点、首个行业/地区、首批文件与授权、一期验收终点。

# 15. 公开资料来源

• [R1] 浦东新区关于推进环保管家服务工作的指导意见（2024）

• [R2] 全国标准信息公共服务平台：DB3502/T 099-2023 工业园区环保管家服务指南

• [R3] 江门市生态环境局：VOCs 企业环保管家工作内容与“一企一档”

• [R4] 浦东新区环保管家信息化管理要求

• [R5] 上海市第二批第三方环保服务示范项目

• [R6] 生态环境部：排污许可管理办法（2024）

• [R7] 全国排污许可证管理信息平台公开端

• [R8] 中央网信办：中华人民共和国个人信息保护法

• [R9] 中国政府网：网络数据安全管理条例

• [R10] 生态环境部：打击第三方环保服务机构弄虚作假典型案例

• [R11] PostgreSQL 18：Row Security Policies

• [R12] Microsoft Document Intelligence：文档版面分析

• [R13] Elastic：Ranking and reranking

• [R14] Microsoft：Document Intelligence 准确率与置信度

• [R15] 长三角生态绿色一体化发展示范区：生态环境管理第三方服务规范（2024 修订）

• [R16] 生态环境部：关于推进环境污染第三方治理的实施意见

• [R17] 生态环境部：中华人民共和国生态环境法典全文与施行日期

• [R18] 全国标准信息公共服务平台：GB/T 43697-2024 数据分类分级规则

• [R19] 生态环境部：HJ 417-2025 生态环境信息分类与代码

• [R20] 全国标准信息公共服务平台：GB/T 45408-2025 生态环境大数据 数据分类与代码